Претензия застройщику о неустойке за просрочку передачи объекта по ДДУ

Категория: Претензии  •  Статья сайта: №230

Структура: ОБРАЩЕНИЕ: адресат и заявитель • обстоятельства • правовые основания • просьбы • приложения

Когда использовать. Срок передачи по зарегистрированному ДДУ истёк, объект не передан либо передан позднее. Расчёт ведётся по периодам с учётом действовавших специальных правил.

## Куда и от кого

Застройщику: [наименование, ИНН/ОГРН, адрес]

От участника ДДУ: [ФИО/организация, адрес, контакты]

ДДУ № [номер] от [дата] • объект [описание]

# ПРЕТЕНЗИЯ О ВЫПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ДДУ зарегистрирован [дата], цена [сумма] руб., договорный срок передачи — [дата]. Объект передан [дата] / не передан на дату претензии. Дополнительное соглашение о переносе срока [не подписывалось/условия].

Просрочка и расчёт разделены на периоды. Период с 22.03.2024 по 31.12.2025 в начисление не включён; иные ограничения ставки и отсрочка исполнения проверены по применимой редакции Постановления Правительства РФ № 326.

## ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

Часть 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ устанавливает неустойку 1/300 ставки рефинансирования от цены договора за день просрочки; для гражданина для личных нужд размер удваивается. Специальные правила № 326 изменяют учитываемые периоды, ставку и исполнение отдельных требований; они не позволяют считать одной формулой весь календарный период.

## ПРОШУ / ТРЕБУЮ

- Выплатить неустойку [сумма] руб. по приложенному поквартальному/периодному расчёту.

- Возместить подтверждённые убытки [сумма] руб., не поглощённые неустойкой, при наличии причинной связи.

- Сообщить фактическую готовность объекта, разрешение на ввод и предложить законную дату передачи.

- Направить мотивированный ответ и контррасчёт с указанием исключённых периодов и применённой ставки.

- Уплатить иные суммы только при наличии конкретного законного основания и наступления условий ответственности.

Не включайте период 22.03.2024–31.12.2025 в неустойку по части 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ. Начисление и фактическое исполнение решения — разные вопросы: до 31.12.2026 могут действовать специальные отсрочки для соответствующих требований.

## Приложения

- ДДУ и регистрационные сведения;

- платёжные документы;

- уведомления застройщика;

- акт передачи — если подписан;

- периодный расчёт;

- документы об убытках;

- банковские реквизиты;

- доказательство вручения.

Правовая основа. часть 2 статьи 6, статьи 8–10 Федерального закона № 214-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 в действующей редакции; Постановление КС РФ от 14.04.2026 № 24-П; статьи 309, 310 и 330 ГК РФ.

Дата: «___» __________ 20__ г.        Подпись: ____________ / [ФИО] /

Образец и правовая основа проверены 29 августа 2026 года. Перед подачей удалите подсказки, выберите только применимые варианты, заполните факты, расчёт и приложения.